山东省创新发展研究院2025年

项目调研方案

# 一、调研总览

本次调研围绕山东省创新发展研究院2025年科技成果转化智能应用系统项目的科技成果转化评价系统建设内容展开，核心目标是精准对接省科技厅创发院对各类评价对象（农业高新区、孵化器、新型研发机构、科研机构等）的实际业务需求，明确六大评价子系统的功能边界、指标体系标准、数据对接规范及可视化展示要求，解决评价模型构建、数据采集治理、专家评审流程等关键实施疑问，为系统开发建设及落地应用提供全面、可落地的需求支撑。调研周期设定为3月8日—3月17日完成调研工作，项目开发周期内采用敏捷开放模式持续跟进各用户需求，所有调研活动均以走访形式开展，调研范围覆盖创发院各相关核心业务科室、省内16地市科技局、典型农业高新区、孵化器运营机构、高校科研院所及科技创新领域评审专家，每个功能模块（基础通用支撑功能、地市创新能力评价、农业高新区绩效评价、孵化器评价、科研机构评价、新型研发机构评价）均对应明确调研对象、时间、地点及核心内容，同步梳理待确认关键点（如指标权重配置规则、数据接口标准、预警阈值设定等），形成闭环调研流程。

# 二、调研清单

（一）基础通用支撑功能管理系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 科技创新评价数据对接

1.1 相关部门评价数据对接

调研重点包括三个方面：一是了解国家统计局、省统计局、科技厅等现有数据对接方式，明确是采用接口对接、文件传输还是共享平台方式；二是确认数据更新频率、数据字段标准以及权限管控机制；三是梳理异构数据的处理流程，涵盖结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的不同处理方式。

1.2 评价数据填报

调研重点包括三个方面：一是梳理无法自动对接、需要人工填报的数据项清单；二是在线表单设计工具的需求确认，包括是否需要可视化拖拽功能、自定义字段配置等；三是数据校验规则的制定，包括逻辑校验、范围校验和关联校验的具体规则。

1.3 网络爬虫技术获取评价指标数据

调研重点包括三个方面：一是确定需要定向爬取的外部数据源清单，包括中国科技指标数据库、论文专利数据库等；二是制定爬取策略，包括关键词配置规则、数据抽取规则以及反爬机制设计；三是明确数据清洗流程与人工干预的边界划分。

2. 评价对象管理

2.1 评价对象分类

调研重点包括两个方面：一是明确六类评价对象的界定标准，包括区域创新、科技人才、农业高新区、孵化器、新型研发机构、科研机构；二是制定评价对象编码规则与层级关系设计。

2.2 评价对象信息管理

调研重点包括三个方面：一是确定基础信息字段范围，包括机构名称、属地、领域、资质等；二是设计评价对象生命周期管理流程，涵盖新增、注销、合并、历史归档等环节；三是明确批量导入导出功能的具体需求。

3. 评价指标配置管理

3.1 评价指标配置管理

调研重点包括三个方面：一是设计指标体系层级结构，明确一级指标、二级指标、监测指标的划分；二是区分指标属性，包括定量指标、定性指标、复合指标；三是建立指标版本管理机制与生效时间控制规则。

3.2 指标公式解释管理

调研重点包括三个方面：一是制定复合指标计算公式的描述规范；二是设计公式参数动态配置功能，包括系数、权重、阈值的灵活调整；三是开发公式验证与调试功能。

3.3 指标审核

调研重点包括三个方面：一是建立指标新增与变更的审核流程，包括起草、审核、发布各环节；二是明确审核角色与权限分配，包括业务负责人、技术负责人、分管领导的审批权限；三是设计审核意见记录与追溯机制。

4. 专家评审报告管理

4.1 评审匹配

调研重点包括三个方面：一是建立专家库领域分类体系与评价报告的匹配规则；二是设计回避机制，包括利益相关回避、地域回避等规则；三是制定专家轮换与随机抽取算法。

4.2 生成评审报告

调研重点包括两个方面：一是设计评审结论结构化模板，包括评分、意见、整改建议等要素；二是建立评审报告台账管理机制，包括编号规则、状态跟踪、关联评价报告等功能。

4.3 评审报告预览

调研重点包括两个方面：一是在线预览格式的确定，包括PDF格式和Word格式的支持；二是批注与标记功能的需求确认。

4.4 评审报告分类

调研重点包括两个方面：一是按评价类型自动归类，涵盖六类评价报告；二是自定义标签与检索条件的设计。

4.5 评审报告导出

调研重点包括两个方面：一是导出格式的确定，包括PDF、Word、Excel等格式；二是水印、签章、版本控制等功能需求。

（二）地市创新能力评价系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 评价数据对接

1.1 区域数据对接

调研重点包括三个方面：一是设计省市县三级数据汇聚机制；二是制定数据预处理规则，包括去重、补缺、格式统一等；三是确定数据更新周期与历史版本管理策略。

2. 评价指标配置管理

2.1 区域创新指标体系

调研重点包括三个方面：一是明确5项一级指标的权重配置，包括创新投入、创新产出、企业创新、创新环境、创新驱动；二是梳理约53项监测指标明细及数据来源；三是制定指标解释文本的标准化模板。

3. 评价模型

3.1 指数法计算模型

调研重点包括三个方面：一是确定二级指标标准化方法，即除标准值的处理方式；二是设计加权合成算法，包括一级指数和总指数的计算逻辑；三是制定异常值处理与平滑机制。

4. 评价报告管理

4.1 自动生成评价报告

调研重点包括三个方面：一是设计报告模板结构，包括全省科技创新基本情况、区域科技创新各级指标评价情况、各地市综合科技创新水平分析等内容；二是确定自动填充字段与图表生成规则；三是明确报告生成周期，包括年度和季度，以及批量生成需求。

4.2 报告查询

调研重点包括三个方面：一是设计多维度检索功能，支持按指标、时间段、地区、类型等条件查询；二是实现模糊查询与关联跳转功能；三是支持累计统计与数据过滤功能。

4.3 图表生成

调研重点包括三个方面：一是确定图表类型，包括柱状图、折线图、雷达图、地图等；二是设计个性化设置功能，包括图表标题、横轴标签、纵轴标签、颜色、图例、数值等属性；三是实现图表与数据的联动更新。

4.4 报告导出

调研重点包括两个方面：一是确定导出格式，包括PDF和DOC格式；二是确保图文混排样式保留，以及大文件导出的性能要求。

4.5 报告分类

调研重点包括两个方面：一是按指标类型、地区、年份自动分类；二是支持分类维度的自定义配置。

4.6 权限管理

调研重点包括三个方面：一是设计角色体系，包括管理员、业务部门、普通用户等角色；二是划分数据行级权限，包括地区隔离、密级控制等；三是实现操作日志审计功能。

4.7 评价报告专家评审

调研重点包括两个方面：一是设计与基础模块专家评审流程的衔接机制；二是明确区域创新领域专家的匹配规则。

5. 评价"一张图"

5.1 全省科技创新基本情况

调研重点包括两个方面：一是设计创新投入、创新产出、创新创业、企业创新、创新驱动五维数据的可视化展示；二是实现时间轴对比与趋势分析功能。

5.2 各市综合科技创新水平评价

调研重点包括两个方面：一是设计地市排名展示方式，包括表格和地图热力图；二是实现得分构成拆解功能，采用雷达图展示。

5.3 各区域综合科技创新水平

调研重点包括两个方面：一是设计三大经济圈（省会经济圈、胶东经济圈、鲁南经济圈）的对比分析功能；二是实现经济圈内部地市联动展示。

5.4 各级指标评价内容

调研重点包括两个方面：一是实现一级指标和二级指标的下钻分析；二是设计指标达标率与预警提示功能。

5.5 各地市综合科技创新水平排名分析

调研重点包括两个方面：一是设计排名变化趋势分析，包括同比和环比；二是实现优势指标与短板指标识别功能。

（三）农业高新区绩效评价系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 模型管理

1.1 模型管理

调研重点包括三个方面：一是设计评价模型架构，涵盖经济效益、社会效益、生态效益三个维度；二是明确模型新增、修改、删除、查看的权限控制；三是建立模型版本管理与生效控制机制。

1.2 模型评价

调研重点包括三个方面：一是确定模型有效性验证方法，包括历史数据回测；二是设计指标权重合理性评估机制；三是建立模型调整建议记录功能。

2. 监控预警

2.1 实时数据监控

调研重点包括两个方面：一是梳理关键绩效指标清单，包括转化率、研发投入、收益增长等；二是设计数据流监控仪表盘，展示接入状态、数量、速度、稳定性等信息。

2.2 预警阈值设定

调研重点包括两个方面：一是制定阈值定义规则，包括固定值、动态计算、历史均值等方式；二是支持用户自定义预警规则，适应多条件组合场景。

2.3 异常检测

调研重点包括两个方面：一是设计异常波动识别算法，包括统计方法和机器学习方法；二是利用机器学习技术识别异常模式，提前预警潜在风险。

2.4 预警通知

调研重点包括三个方面：一是确定通知渠道，包括短信、系统消息、邮件、APP推送等；二是设计通知模板与个性化设置功能；三是制定通知频率控制规则，包括实时、定时、合并等方式。

2.5 预警级别管理

调研重点包括三个方面：一是制定分级标准，明确提示、警告、紧急三个级别的定义；二是设计级别动态调整规则；三是建立升级与降级机制。

2.6 预警处理流程

调研重点包括两个方面：一是建立处理指南知识库；二是设计责任人自动指派规则，支持问题跟进与解决方案闭环管理。

3. 评价报告

3.1 模板管理

调研重点包括三个方面：一是支持绩效报告模板的自定义，包括结构、格式、样式、字段等；二是实现模板导入导出功能；三是建立模板版本控制机制。

3.2 报告管理

调研重点包括两个方面：一是支持自动或手动创建报告；二是实现报告的查看、删除、预览、下载、生成等功能，以及报告分发与归档。

4. 绩效可视化

4.1 数据接入情况展示

调研重点包括两个方面：一是通过图表实时展示各类数据源接入的状态、数量、速度及稳定性；二是帮助用户快速了解数据流动情况，确保数据获取高效准确。

4.2 指标数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是将关键业务指标以图表、仪表盘等形式直观呈现；二是帮助决策者掌握业务健康状况，及时发现趋势变化。

4.3 模型数据可视化展示

调研重点包括三个方面：一是利用可视化技术将复杂数据模型结果转化为图形或动画，包括预测曲线、聚类分布图等；二是帮助分析人员理解模型输出；三是支持模型假设验证和参数优化。

4.4 预警数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是通过高亮、闪烁、颜色编码等方式实时展示异常或预警数据；二是确保相关人员迅速响应，采取有效措施。

4.5 评价报告可视化展示

调研重点包括两个方面：一是通过图表、图形和交互式界面将评价报告数据转化为视觉形式；二是帮助用户快速把握评价结果的关键信息和趋势。

4.6 专家数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是利用图表、地图等视觉元素展示专家队伍数据，包括专业领域分布、研究成果、项目参与情况等；二是帮助管理层了解专家团队整体构成。

4.7 模型评价数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是利用可视化技术展示模型评价过程中的关键指标和性能数据；二是帮助用户识别模型优劣和改进方向。

（四）孵化器评价系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 绩效模型

1.1 模型管理

调研重点包括三个方面：一是设计孵化器类型差异化模型，区分综合型和专业型孵化器；二是实现模型参数配置功能，包括指标权重、评价标准、计算公式系数等；三是支持模型复制与继承功能。

1.2 参数配置管理

调研重点包括三个方面：一是划分参数调整权限，包括省级和市级权限；二是建立参数变更日志与追溯机制；三是支持参数批量导入导出。

1.3 绩效评价

调研重点包括四个方面：一是设计经济效益量化方法，包括收入增长、成本节约、税收贡献等；二是确定社会效益数据采集方式，包括就业人数、社区贡献等；三是制定孵化成果认定标准，包括新产品开发、市场扩展、毕业企业数等；四是设计定性评价评分规则，包括服务质量、导师辅导等维度。

2. 评价报告

2.1 模板管理

调研重点包括两个方面：一是设计孵化器绩效报告模板，明确与农业高新区模板的差异点；二是实现模板字段与孵化器信息的自动关联。

2.2 报告管理

调研重点包括两个方面：一是确定报告生成触发条件，包括周期驱动和事件驱动；二是实现报告分享与协作功能。

3. 评价"一张图"

3.1 数据接入情况展示

调研重点包括两个方面：一是监控孵化器数据源接入情况，包括在孵企业数据、毕业企业跟踪等；二是展示接入状态和稳定性。

3.2 指标数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是展示在孵企业数量和质量趋势；二是分析孵化成功率和周期。

3.3 模型数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是展示孵化器绩效预测模型结果；二是提供资源配置优化建议图。

3.4 评价数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是实现孵化器排名与对标分析；二是展示绩效指标达成率热力图。

3.5 评价报告可视化展示

调研重点包括两个方面：一是设计单孵化器画像与多孵化器对比展示；二是展示孵化成效时间轴。

3.6 专家数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是展示创业导师资源分布；二是分析导师匹配成功率与评价。

3.7 模型评价数据可视化展示

调研重点包括两个方面：一是对比孵化器评价模型迭代效果；二是展示模型优化方向。

（五）科研机构评价系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 评价模型管理

1.1 科研机构评价模型管理

调研重点包括四个方面：一是明确科研机构类型界定，包括基础类、应用类、公益类；二是细化9大评价维度指标，包括决策层、预算管理、资产管理、人员管理、科研能力提升、成果转化工作、产业孵化、国际合作、满意度；三是确定权重系统确定方法，包括AHP法、德尔菲法等；四是建立模型动态调整与验证机制。

2. 评价报告

2.1 报告管理

调研重点包括三个方面：一是设计报告内容结构，详述9大评价维度；二是建立评价结论与政策建议的关联机制；三是实现报告的查看、删除、下载、生成等权限控制。

3. 评价"一张图"

3.1 全省科研机构数量情况展示

调研重点包括两个方面：一是以地图展示全省科研机构分布，确定GIS坐标精度要求；二是按机构类型、领域、属地进行统计展示。

3.2 各市科研机构数量情况展示

调研重点包括两个方面：一是以柱状图展示16地市科研机构数量对比；二是分析地市密度与人口、经济的关联关系。

3.3 各产业领域科研机构综合科技创新水平

调研重点包括两个方面：一是确定产业领域分类标准，建立与国民经济行业分类的映射关系；二是以柱状图展示各领域一级指标得分对比，按降序排列。

3.4 各产业领域科研机构科技创新水平评价内容展示

调研重点包括两个方面：一是以柱状图展示各地市一级指标综合水平对比；二是建立领域与地市交叉分析矩阵。

3.5 三大经济圈科研机构水平内容展示

调研重点包括两个方面：一是以饼图展示三大经济圈科研机构数量和质量占比；二是展示经济圈协同创新网络图。

3.6 各产业领域科技创新各级指标评价内容展示

调研重点包括两个方面：一是以饼图展示三大经济圈科研机构的科技创新水平能力；二是分析产业领域二级指标得分构成，识别领域优势与短板。

3.7 各地市综合科技创新水平排名分析展示

调研重点包括两个方面：一是以柱状图或雷达图展示排名变化趋势；二是对标先进地市进行差距分析。

（六）新型研发机构评价系统

调研单位及科室：统计中心、战略中心。

调研形式：走访（邀请统计中心、战略中心主任，各科室骨干1-2名参会）。

1. 评价模型管理

1.1 新型研发机构评价模型管理

调研重点包括四个方面：一是明确三类机构界定标准，包括科学研究类、技术创新类、研发服务类；二是设计分类评价指标权重差异，涵盖管理运行、科研活动、产出、效益等维度；三是确定用户评价数据采集方式，包括企业满意度调查问卷设计；四是确保模型可扩展性，支持指标动态增删。

2. 评价报告

2.1 报告管理

调研重点包括两个方面：一是明确与科研机构评价报告的差异点；二是设计突出创新质量与实际贡献的展示方式。

3. 评价"一张图"

3.1 全省新型研发机构数量情况展示

调研重点包括两个方面：一是展示新型研发机构分布特征；二是对比传统科研机构分析差异。

3.2 各市新型研发机构数量情况展示

调研重点包括两个方面：一是对比16地市新型研发机构发展热度；二是分析区域分布特点。

3.3 各产业领域新型研发机构综合科技创新水平

调研重点包括两个方面：一是分析新型研发机构产业聚焦度；二是评估与传统科研机构的互补性。

3.4 各产业领域新型研发机构科技创新水平评价内容展示

调研重点包括两个方面：一是对比各地市新型研发机构发展水平；二是分析区域发展不均衡性。

3.5 三大经济圈新型研发机构水平内容展示

调研重点包括两个方面：一是以饼图展示三大经济圈新型研发机构的科技创新水平能力；二是分析经济圈布局合理性。

3.6 各产业领域科技创新各级指标评价内容展示

调研重点包括两个方面：一是以饼图展示三大经济圈新型研发机构的科技创新水平能力；二是对比各领域投入产出效率。

3.7 各地市综合科技创新水平排名分析展示

调研重点包括两个方面：一是以柱状图或雷达图展示各地市创新水平排名；二是建立发展潜力与风险预警机制。

# 三、调研成果性材料

《科技成果转化智能应用系统项目-科技成果转化评价系统调研报告》：包含调研概况（目的、范围、时间、方式）、各功能模块调研详情（需求梳理、参会人员意见汇总、核心共识）、待确认关键点的明确结论及解决方案、功能优化建议及落地可行性分析、项目实施优先级建议，附调研会议《签到表》《会议纪要》《需求确认单》作为附件。

《会议纪要》：每个功能模块对应1份纪要，详细记录参会人员信息、会议议程、发言要点、讨论焦点、达成共识及争议问题，明确争议问题的后续对接责任人及时限，建议由参会人员签字确认后归档。

《需求确认单》：按各功能模块分类统计，涵盖调研对象、参会人员及职务、核心需求要点、待确认关键点、达成共识内容、争议问题等信息，设置筛选、排序功能，便于快速检索核心数据，为调研成果复盘及项目决策提供支撑。

《需求规格说明书》：明确各功能模块的详细需求（功能需求、性能需求、安全需求、兼容性需求）、技术指标（准确率、响应速度、资源占用率等）、性能要求、接口规范、部署环境要求、用户操作流程，附需求追溯矩阵（关联调研要点与需求条款），作为项目招标、开发建设的核心依据。

调研过程资料汇编：按调研时间顺序整理，包含会议通知、调研提纲、参会签到表、意见反馈表、会议录音转写稿、现场照片、现有系统技术文档复印件、硬件配置清单等原始资料，统一排版归档，确保调研过程可追溯、可核查，作为成果性材料的佐证依据。

# 四、多轮调研补充安排

本次调研设置二轮、三轮补充机制，不设固定周期，全程服务于需求澄清与问题解决，形成“首轮全覆盖—多轮针对性补调—需求闭环确认”的完整流程。

（一）二轮调研安排

1.触发条件

首轮后存在≥3项核心需求未达成共识，或关键争议需多方再论证；

部分模块需求零散，需整合梳理并补充场景；

首轮出现新的重要潜在需求，对项目有较大影响；

上级新出台规范或标准，需补充合规调研。

2.调研实施

范围：聚焦未共识模块及新增场景，选取核心部门与专家，避免全范围重复；

形式：以专题座谈会为主（5–8人），复杂问题可增加专家访谈或现场核验；

时间：首轮结束后10个工作日内启动，单模块≤3天，整体≤15个工作日；

目标：解决争议、明确需求、补充场景、校准参数与合规要求，形成需求共识清单。

（二）三轮调研安排

1.触发条件

二轮后仍有1–2项关键技术、权限或合规问题未解，影响项目招标或开发；

需求规格说明编写中发现逻辑冲突或可行性问题，需多部门再论证；

上级或合作方提出新要求、新方案，需调研适配性；

原型演示后业务部门提出重大调整，需评估可行性及影响。

2.调研实施

范围：精准定位问题涉及的核心部门、专家，可邀请上级或第三方参与；

形式：采用论证会、评审会、方案对接会等，结合原型演示与参数测算；

时间：二轮结束后7个工作日内启动，全程≤10个工作日；

目标：彻底解决关键问题，化解需求冲突，确认最终方案与标准，输出需求最终确认函。

（三）多轮调研成果衔接

各轮调研成果应及时更新至《需求规格说明书》及调研总报告，补调过程资料纳入过程汇编。建议每轮结束后3个工作日内完成调研科室负责人签字确认，确保需求可追溯、责任清晰。

附件：调研计划表

| 序号 | 调研部门 | 调研时间 | 调研内容 | 所属系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计中心 | 3月8号 | 科技创新评价数据对接 | 基础通用支撑功能管理系统 |
| 2 |  |  | 评价对象管理 |  |
| 3 |  |  | 评价指标配置管理 |  |
| 4 |  |  | 专家评审报告管理 |  |
| 5 |  |  | 评价数据对接 | 地市创新能力评价系统 |
| 6 |  |  | 评价指标配置管理 |  |
| 7 |  |  | 评价模型 |  |
| 8 |  |  | 评价报告管理 |  |
| 9 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 10 |  |  | 模型管理 | 农业高新区绩效评价系统 |
| 11 |  |  | 监控预警 |  |
| 12 |  |  | 评价报告 |  |
| 13 |  |  | 绩效可视化 |  |
| 14 |  | 3月10号 | 绩效模型 | 孵化器评价系统 |
| 15 |  |  | 评价报告 |  |
| 16 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 17 |  |  | 评价模型管理 | 科研机构评价系统 |
| 18 |  |  | 评价报告 |  |
| 19 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 20 |  |  | 评价模型管理 | 新型研发机构评价系统 |
| 21 |  |  | 评价报告 |  |
| 22 |  |  | 评价一张图 |  |
| 23 | 战略中心 | 3月11号 | 科技创新评价数据对接 | 基础通用支撑功能管理系统 |
| 24 |  |  | 评价对象管理 |  |
| 25 |  |  | 评价指标配置管理 |  |
| 26 |  |  | 专家评审报告管理 |  |
| 27 |  |  | 评价数据对接 | 地市创新能力评价系统 |
| 28 |  |  | 评价指标配置管理 |  |
| 29 |  |  | 评价模型 |  |
| 30 |  |  | 评价报告管理 |  |
| 31 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 32 |  |  | 模型管理 | 农业高新区绩效评价系统 |
| 33 |  |  | 监控预警 |  |
| 34 |  |  | 评价报告 |  |
| 35 |  |  | 绩效可视化 |  |
| 36 |  | 3月14号 | 绩效模型 | 孵化器评价系统 |
| 37 |  |  | 评价报告 |  |
| 38 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 39 |  |  | 评价模型管理 | 科研机构评价系统 |
| 40 |  |  | 评价报告 |  |
| 41 |  |  | 评价“一张图” |  |
| 42 |  |  | 评价模型管理 | 新型研发机构评价系统 |
| 43 |  |  | 评价报告 |  |
| 44 |  |  | 评价模型管理 |  |

附件一：调研会议纪要

| 会议纪要（模板） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 文档编号： |
| 地点： |  | 日期及时间： |  |
| 参与人员： 业主单位： 承建单位： |  |  |  |
| 议题： 内容： 决议： （以下无内容） 业主单位代表(签字)承建单位代表(签字)监理机构代表(签字) |  |  |  |

附件二：需求调研记录

| 需求调研记录（模板） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 文档编号： |
| 时间： |  | 地点： |  |
| 调研对象： |  |  |  |
| 调研人员： |  |  |  |
| 调研方式：座谈访谈调查表 |  |  |  |
| 调研内容： 业主单位（签字）承建单位（签字）监理机构（签字） 日期____________日期____________日期____________ |  |  |  |

附件三：软件需求确认单

| 软件需求确认单（模板） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 文档编号： |
| 需求内容： |  |  |
| 业主单位确认： 项目负责人 日期 |  |  |
| 承建单位确认： 项目经理 日期 |  |  |
| 监理机构确认： 监理 日期 |  |  |

附件四：签到表

调研签到表（模板）

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 日期 |  |
| 地点 |  |  | 时间 |  |
| 单位名称 |  | 签名 |  | 备注 |