0203

邝总做整体汇报

预算表编制

考核表编制

数据中台资料获取

erp项目信息填报

0204

完成业务中台方案

内部审核工作系统方案

数据中台方案准备

生产问题支持

收集

0205

考核表修改

工作提醒系统方案汇报

业务中台方案修改

统计中心“二本书”需求沟通

安全案例申报书编写

0206

1. 王部汇报，工作提醒

2. 安全案例申报书初稿

3. 周报

4. Erp 已提交审批

5 禅道 已要求配置 杨洁纯

0209

1 约到王部10号上午汇报

2 周例会，会议纪要编写、发送

3 统计中心贾主任汇报二本书事项进度-第一部分的文字不管

4 完成24年二本书统计数据初步校核

5 内部问询函回复

6 初步搭建统计校验体系

0210

1 王部汇报

2 校验

3 年前许主任统一汇报 梳理

4 调研方案？

运维报告完成

内部函答复修改-完成

电信资源 情况 发表给许主任同步情况 完成

述职会议学习

山东省概念验证中心与中试基地培训学习

合同内容审核 完成

0211

1 王部汇报

2 校验

3 年前许主任统一汇报 梳理

4 调研方案？

0212

1 校验

2 调研方案

3 运维看看能否处理密码&下公网域名

0213

1 校验

2 春节运维保障

0224

年后事项

1

1 基础资料上传

2 企微、微信，导出上传

3 日报总结

4 年后台账

5 aigc沟通

统计平台方案

项目全过程方案

工作提醒开发  方案审核会议 24号

数据、业务中台汇报

小工具约丛培虎  25号

数据校验

商品配置

统计中心严主任需求确认 25号

移动端智能化

需求调研方案

今日工作：

1 完成工作提醒系统方案审核，进入开发阶段

2 推动“二本书”数据修正与区域数据校验

3 完成春节后信息化项目各项工作安排，并向徐主任完成汇报

4 按照综合处要去，准备多项申报、方案等材料编写进度

0225

安全案例 改名

数据跑起来 格式

统计文档 内审+调研&辅助研究

数字档案 立项任务书

模型下载 送u盘

工作提醒 要时间节点

电信服务器密码重置

0226

安全申报案例，改名；数据跑起来方案优化； OK 周五找许主任汇报，走盖章流程

数字档案，待联系泛微做申报任务书 明天联系泛微，确认任务书格式

双周计划，落地情况，王琦找人填写、大市场成浩填写

小工具，找丛培虎，明天

调研方案，王琦推进进度

镜像数据u盘送达

情报院，黄主任沟通，李银银沟通完成，确认待出具方案，待下周胡建民过来勾兑上午事宜

明天邝总沟通，1 3月份必然需要产品到岗；2 情报院方案与报价

周六，重新下载二本书数据，重新校验

工作提醒系统下周五，产品审查

Im，聊天总结

基于对您提供的全部聊天记录分析，您当前的工作情况如下：

一、核心角色
您是关键的项目协调与执行者，负责技术项目落地、客户关系维护、商务谈判及内部系统支持，是多条工作线的交汇点。

二、近期核心任务
1.  新项目攻坚（情报院）：核心任务是准备一份极具价格竞争力的报价方案（已知对手报价>20万未通过），并直接对接客户关键人推进商务。
2.  数据问题攻关：紧急处理《县域全部指标》的数据生成问题，需协调开发（吴亦龙）与业务方（王元/王琦）开会明确规则，以保障3月2日大模型团队的交付节点。
3.  系统支持与运维：作为桥梁，协助处理多台服务器的登录密码重置问题；同时，操作并确认用户管理系统的数据填报规则（仅“审批状态已确认”可纳入）。
4.  项目管理与协同：跟踪“科技大市场”等双月计划落实情况；参与UI设计确认（按最新原型设计）；处理日常信息流转与事务协调（如U盘递送）。

三、工作状态与资源
·   多线程高压：同时应对报价谈判、数据救火、系统运维等多重任务，时间节点明确（如3月2日），压力显著。
·   前线授权：拥有直接联系客户（黄主任、银银总）和协调内部技术资源的权限，决策与行动效率高。
·   深度介入：工作贯穿从高层商务到具体技术问题（数据规则、服务器密码）、再到系统操作的全链条。

四、当前待办焦点
1.  首要：完成情报院低价报价方案。
2.  紧急：组织会议解决县域数据问题。
3.  常规：跟进科技大市场汇报、服务器密码重置等既定任务。

总结：您正处于一个多项目并行、多问题并发的紧张周期，核心挑战在于平衡新项目的商务突破与既有项目（数据、运维）的稳定交付。

0227

双周计划

揭榜挂帅&数据跑起来，申报书编辑

科技大市场视频修改问题介入

小工具，找丛培虎，预约了明早拜访，安装

模型报送

邝总沟通，1 3月份必然需要产品到岗；2 情报院方案与报价 3 揭榜挂帅，已完成

《关于山东省科技成果“以演代评”“以演促转”数字平台解决方案》

项目情况，需周会沟通，1月20日左右

0228

今日完成：

完成大市场运营团队处理视频事项

完成“数据跑起来”方案编写

邝总沟通

赖总沟通完成“揭榜挂帅”方案编写、二本书demo、情报院事项的售前方案

完成：创发院、移动侧、内部侧周报编写

区域中心巩主任沟通工作提醒系统

继续跑“二本书”检查数据

以演代练事项了解，待沟通

双周计划编写完成

完成与产业中心，丛培虎首次沟通统计小工具的试用

完成25年项目调研计划

明日计划：

完成25年调研计划，并沟通许主任开始推进调研工作

完成数据验证

开项目周例会

0302

许主任 沟通调研事项-已沟通，要求等待启动会

交办：安全案例&揭榜挂帅思路，已提交

多项目的重复建设说明，张荣盛老师负责梳理

去党政机关等办公室说明工作提醒系统

继续校验数据，推进中

发绩效考核，已发送

项目例会（记得确认事项“以演代练”需求情况，已与成浩确认；数据项目，目前龚增辉主导编制部分，属于哪一期项目？待建敏总沟通）

0303

建敏总，沟通情报院事项、数据中台、产业图谱等

数据校验

Opc&项目书

0304

梳理山东项目清单及ERP工时填报指引，覃思华沟通erp使用及项目建立问题。

与甲方沟通预发布环境部署报备

建敏总，沟通情报院事项、数据中台、产业图谱、数据项目处理方式等

科技统计平台、项目全过程管理平台、产业监测&图谱查询（暂无）、业务中台、数据中台

数据项目、情报院、两项目处理方式沟通

25年、26年、数据项目，的erp项目处理。

数据项目接受一期&二期项目的各项背景情况。

安全申报书

Opc运营方案

Openclaw

处理数据校验及“二本书”全文生成的各项事项

4个面试

1001会议室

0305

梳理数据项目资料

胡总沟通方案&项目情况

吴一龙明确数据修改进度，已修改，数据校验全部完成且修改完成

沟通甲方是否提前开始需求调研，已沟通，要求提供区域中心汇报材料，同时提供本次项目建设规划汇报材料，用于沟通王部，要求王部进行统一调度个中心后进行。

参加 技术预测实验室沟通会议，整理会议纪要 OK

覃思华沟通erp项目的问题，转给我的项目已可查看，已安排周报项目人员填报工时。

写综合部周报，已完成