对“信息化体系建设情况总结”中“附件四：2024年 ⽀撑创新发展科技服务平台建设情况”的说明

一、项目建设整体完成情况

支撑创新发展科技服务平台建设严格遵循既定建设方案与规划要求推进，已完成全部核心建设任务，涵盖产业监测分析平台、图谱公共服务平台、研究辅助平台及业务中台等四大核心模块的主体架构搭建与基础功能开发，交付成果符合项目整体验收的技术规范与功能指标要求。

二、已交付内容与规划对应关系

已交付内容与建设方案的核心对应关系清晰明确，各模块均实现了规划中的基础功能与核心目标：

1. 产业监测分析平台：完成企业、园区等基础数据资源汇聚，实现产业经济、企业经济等基础监测功能，搭建了科技创新产业监测、科技设施规划、科技创新招商引资的核心框架；

2. 图谱公共服务平台：达成产业链图谱、人才图谱及基础企业图谱的功能建设，实现了核心数据的集成与可视化展示；

3. 研究辅助平台：按规划完成智能检索、基础研究辅助工具、专家协同基础功能等核心模块开发，覆盖科研全流程基础需求；

4. 业务中台：完成API服务聚合及核心工具集成，实现了基础业务支撑能力，满足平台数据交互与功能调用需求。

三、部分功能不可见说明

平台中部分功能在当前展示界面不可见，并非未完成建设，而是基于项目推进阶段需求及相关会议部署进行的隐藏设置。该部分功能已全部开发完成，具备随时解锁释放的条件，可根据项目后续业务拓展与应用场景延伸需求，快速投入使用。

四、使用体验相关问题说明

经核实，平台确实存在部分使用体验未达预期的情况，主要表现为用户反馈有价值信息输出不足、部分功能实用性不强等，核心原因包括数据资源储备不足、初期功能规划与实际业务需求存在偏差等客观因素。但需明确的是，项目建设严格按照合同约定推进，不存在少交付、核心内容缺失等与合同不符的情形，所有规划建设内容均已落地实现。

五、优化工作推进情况

针对当前平台存在的使用体验问题，已启动专项优化工作，正逐项开展优化方案的编制与论证。优化工作涉及数据补充完善、功能适配调整、用户需求再梳理等多个环节，由于需结合业务实际场景与多方面沟通协调，具体优化进度及完成时间需通过多轮研讨后明确，后续将按推进情况及时同步相关进展。

附表1：已交付内容与建设方案对应关系表

附图2：经甲方同意进行部分目录隐藏截图