# 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

密级：机密

会议名称： 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

会议时间： 2026年1月21日（周三）:17：00-18:40

会议地点： 16楼胡总办公室（及线上）

参会人员： 邝秉哲、冯卓、李沐秋、何赵营、麦丽霞

会议主持： 邝秉哲

会议记录： 邝秉哲

- 会议内容：

- 参会人员汇报上周工作进展与下周工作计划；

- 针对需要协调的事项进行讨论；

- 近期工作分工与工作重点。

- 会议决议：

- 项目实行成本/利润考核制，成本需考虑人力成本、差旅成本、管理成本（5%-10%）等。项目成本评估需有两份，一份作为实际项目成本（项目基准），一份作为报价给地区作为结算用；

- 每周一下午3点开项目经理/产品经理周例会，轮值制（预定线上会议、线下会议室，会议记录），需通知前后端开发负责人参会，当天出具会议纪要并以PDF格式通过邮件发送；

- 所有需协调事项及时提出，在周报体现，后续主动跟进；

- 后续后端开发管理人员是何善海，开发资源协调由项目经理直接与何善海沟通；若开发资源短暂性不足可联系研发团队临时抽调；

- 冯卓整理手上项目，后续讨论挪出部分项目给麦丽霞分担负责；

- 何赵营尽快收尾手上项目工作，投入成果转化及招商产品工作；

- 李沐秋在新疆的项目把控好需求与成本，警惕金额较小容易成本超支，扬州项目可提前开工，但是需求需要确认好避免返工；

- 麦丽霞请假两周，需整理并安排好手上项目工作，需要协助提前告知团队；

- 各项目经理/产品经理年度汇报计划1月底或2月初进行，提前做好准备。

- 待办事项：

| 序号 | 事项 | 责任人 | 计划完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 整理项目采购需求（三方测试、等保测评）及现有供应商，让公司统一沟通议价及采购 | 冯卓 | 2026年1月21日 |
|  | - 整理项目，组会讨论与麦丽霞项目交接事项 | 冯卓 | 2026年2月6日 |
| 2 | - 组会讨论佛山项目历史成本问题 | 麦丽霞 | 2026年1月23日 |
| 3 | - 禅道账号权限问题尽快联系杨洁纯处理 | 何赵营 | 2026年1月21日 |
| 4 | - 协调公司采购议价三方测试、等保测评事项（三方测评机构要求有省政数局的测评资质） | 邝秉哲 | 2026年1月30日 |
|  | - 确定保定项目对接销售（或奥看对接） | 邝秉哲 | 2026年1月23日 |

二〇二六年一月二十一日