科技统计平台轻量级实施方案

一、产品目标

本方案旨在构建一个支持按年度组织数据、允许用户上传结构化基础数据表，并基于预设公式自动生成指标结果的科技统计平台。计算结果将自动同步至现有可视化界面，实现从静态展示向动态计算的平滑过渡，满足客户在有限时间内对数据准确性、可配置性与操作效率的核心需求。

另外支持根据已有各类指标数据自动化生成总结性文本的功能，满足客户根据指标数据及总结性文本整合输出科技统计一本书的需求。

二、适用场景与约束条件

- 适用主体：省科技厅创新发展研究院统计中心。

- 输入前提：客户已明确各统计指标的计算逻辑，并可提供结构化基础数据（Excel 或 CSV 格式）。

- 技术约束：

  - 不改造现有前端可视化界面；

  - 不引入复杂规则引擎或实时计算框架；

  - 开发周期控制在 2 周内，资源投入最小化。

三、系统架构

系统由以下三个模块组成，形成端到端的数据处理链路：

- 年份与数据管理模块：用于创建统计年份并上传对应年度的基础数据表；

- 指标公式配置模块：为每个需展示的指标绑定计算公式，需解决从EXCEL级公式向代码或数据库级公式映射的问题（请见“02-EXCEL公式映射代码公式方案.docx”）；

- 指标计算与结果存储模块：执行公式计算，将结果写入统一结果表，供可视化界面调用。

- 总结性文本生成配置模块：该模块可考虑基于规则或大模型的生成机制，结合研发成本。

前端可视化界面仅需调整数据源接口，指向计算结果表，无需重构。

四、功能设计详述

（一）年份管理

- 功能描述：用户可创建新的统计年份（如“2024”），作为独立数据工作空间。

- 操作方式：通过表单输入年份数值，提交后系统生成唯一标识。

- 数据隔离：不同年份的数据与配置相互独立，避免交叉污染。

（二）基础数据上传

- 功能描述：在指定年份下，上传该年度的原始统计数据文件，支持下载模板，数据源需按照固定模板来填写。

- 支持格式：Excel（.xlsx）。

- 存储方式：上传成功后，数据存入数据库表。

（三）指标公式配置

- 功能描述：为每个需在前端展示的统计指标配置计算公式。

- 配置界面：

  - 列出所有预设指标名称（如“全省R&D经费总额”“高新技术企业数量”“万人发明专利拥有量”等）；

  - 每个指标对应一个公式输入框，支持类 Excel 表达式语法。

- 支持的公式元素：

  - 聚合函数：SUM()、COUNT()、AVG()、COUNTIF(condition)；

  - 四则运算：+、-、*、/；

  - 字段引用：直接使用基础数据表中的列名（如 RD_EXPENSE）；

  - 常量引用：支持录入全局常量（如“全省GDP”），供公式调用。

公式由业务方线下准备并录入，平台仅负责解析与执行。

（四）总结性文本生成规则配置

- 功能描述

  - 基于规则：系统在计算指标时，自动结合历史值、目标值和参考值，按预设规则生成趋势、达成率等总结文本，并与指标一同返回前端展示。

  - 基于大模型：按照客户提供的总结文字作为模板，大模型基于各类指标的分值按照模板重新生成文字描述。

（五）指标计算与结果存储

- 触发方式：用户完成公式配置后，手动点击【执行计算】按钮。

- 计算流程：

  - 读取对应年份的基础数据表；

  - 依次执行各指标的计算公式；

  - 将计算结果写入统一结果表。

（六）与现有可视化界面集成

- 集成方式：前端图表组件的数据查询接口由原静态表切换为读表。

- 查询逻辑：根据当前选择的年份及指标名称，从结果表中获取数据。

- 改造范围：需修改后端 API 或 SQL 查询语句，前端 UI 保持不变。

五、实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 梳理指标清单与字段规范，确认公式语法范围 | 《指标-字段-公式对照表》 | 10个工作日 |
| 第2阶段 | 开发年份管理、数据上传、公式配置、总结性文本生成配置、计算执行模块 | 后台配置系统 MVP | 10个工作日 |
| 第3阶段 | 对接现有可视化界面，验证端到端流程 | 可运行系统（支持2024年数据） | 2个工作日 |

总周期：约 3 周（22个工作日）

六、总结

本方案遵循最小可行产品（MVP）原则，通过“一年一表一公式”的轻量架构，实现科技统计指标从静态导入到动态计算及自动化生成总结性内容的升级。系统保留现有可视化成果，聚焦后台计算逻辑的可配置化，有效支撑创发院年度区域、县域评价指标统计这一核心业务，在控制成本的同时提升数据生产效率与可信度。