山东省创新发展研究院信息化系统

优化需求调研方案

# 一、调研总览

本次调研围绕山东省创新发展研究院（以下简称“创发院”）信息化系统优化需求展开，核心目标是精准对接各业务部门实际需求，明确系统优化方向，解决项目实施中的关键疑问，为项目优化迭代提供全面、可落地的需求支撑。调研周期设定为3月2日—3月17日完成调研工作，项目开发周期内采用敏捷开放模式持续跟进各用户需求，所有调研活动均以走访形式开展，调研范围覆盖创发院各相关核心业务科室，每个功能模块对应明确调研对象、时间、地点及核心内容，同步梳理待确认关键点，形成闭环调研流程。

相应的功能点及调研科室对应关系如下：

| 应用系统 | 功能点 | 调研单位或科室 |
| --- | --- | --- |
| 科技统计数据服务平台 | 首页展示内容、当前问题 | 统计中心、战略中心 |
|  | 数据查询模块展示数据范围、来源、当前问题 | 统计中心、产业中心 |
|  | 数据分析模块当前问题 | 统计中心、产业中心 |
|  | 数据展示大屏数据范围、来源 | 统计中心、战略中心 |
|  | 统计资料当前问题 | 统计中心、产业中心 |
|  | 专题应用其它需求 | 统计中心、区域中心 |
| 科技项目全过程平台 | 首页展示内容、当前问题 | 战略中心、信通院 |
|  | 项目指南模块当前问题 | 战略中心、信通院 |
|  | 立项申报模块当前问题及需求 | 战略中心、信通院 |
|  | 中期评估模块当前问题及需求 | 战略中心、信通院 |
|  | 结题验收模块当前问题及需求 | 战略中心、信通院 |
|  | 后评估管理模块当前问题及需求 | 战略中心、信通院 |
|  | 资源库 | 战略中心、信通院 |
|  | 个人工作台当前问题及需求 | 战略中心、信通院 |

- 调研安排

（一）科技统计数据服务平台调研

调研单位及科室：战略中心、产业中心、统计中心、区域中心。

调研形式：走访（邀请战略中心主任、产业中心主任、统计中心主任、区域中心主任，各科室骨干1-2名参会）

调研内容：围绕包括首页在内的各个模块在功能和数据方面存在的问题和新需求。

待确认关键点：功能调整目标边界、相关数据的边界和来源等信息。

（二）科技项目全过程平台调研

调研单位及科室：战略中心、信通院。

调研形式：走访（邀请战略中心主任、信通院主任，各科室骨干1-2名参会）

调研内容：围绕包括首页在内的各个模块在功能和数据方面存在的问题和新需求。

待确认关键点：功能调整目标边界、相关数据的边界和来源等信息。

# 三、调研成果性材料

《科技统计数据服务平台调研报告》：包含调研概况（目的、范围、时间、方式）、各功能模块调研详情（需求梳理、参会人员意见汇总、核心共识）、待确认关键点的明确结论及解决方案、功能优化建议及落地可行性分析、项目实施优先级建议，附调研会议《签到表》《会议纪要》《需求确认单》作为附件。

《科技项目全过程平台调研报告》：包含调研概况（目的、范围、时间、方式）、各功能模块调研详情（需求梳理、参会人员意见汇总、核心共识）、待确认关键点的明确结论及解决方案、功能优化建议及落地可行性分析、项目实施优先级建议，附调研会议《签到表》《会议纪要》《需求确认单》作为附件。

《会议纪要》：每个系统对应1份纪要，详细记录参会人员信息、会议议程、发言要点、讨论焦点、达成共识及争议问题，明确争议问题的后续对接责任人及时限，建议由参会人员签字确认后归档。

《需求确认单》：按两大系统各功能模块分类统计，涵盖调研对象、参会人员及职务、核心需求要点、待确认关键点、达成共识内容、争议问题等信息，设置筛选、排序功能，便于快速检索核心数据，为调研成果复盘及项目决策提供支撑。

《需求规格说明书》：明确两个项目各功能模块的详细需求（功能需求、性能需求、安全需求、兼容性需求）、技术指标（准确率、响应速度、资源占用率等）、性能要求、接口规范、部署环境要求、用户操作流程，附需求追溯矩阵（关联调研要点与需求条款），作为项目招标、开发建设的核心依据。

# 四、多轮调研补充安排

本次调研设置二轮、三轮补充机制，不设固定周期，全程服务于需求澄清与问题解决，形成“首轮全覆盖—多轮针对性补调—需求闭环确认”的完整流程。

（一）二轮调研安排

1.触发条件

首轮后存在≥3项核心需求未达成共识，或关键争议需多方再论证；

部分模块需求零散，需整合梳理并补充场景；

首轮出现新的重要潜在需求，对项目有较大影响；

上级新出台规范或标准，需补充合规调研。

2.调研实施

范围：聚焦未共识模块及新增场景，选取核心部门与专家，避免全范围重复；

形式：以专题座谈会为主（5–8人），复杂问题可增加专家访谈或现场核验；

时间：首轮结束后10个工作日内启动，单模块≤3天，整体≤15个工作日；

目标：解决争议、明确需求、补充场景、校准参数与合规要求，形成需求共识清单。

（二）三轮调研安排

1.触发条件

二轮后仍有1–2项关键技术、权限或合规问题未解，影响项目招标或开发；

需求规格说明编写中发现逻辑冲突或可行性问题，需多部门再论证；

上级或合作方提出新要求、新方案，需调研适配性；

原型演示后业务部门提出重大调整，需评估可行性及影响。

2.调研实施

范围：精准定位问题涉及的核心部门、专家，可邀请上级或第三方参与；

形式：采用论证会、评审会、方案对接会等，结合原型演示与参数测算；

时间：二轮结束后7个工作日内启动，全程≤10个工作日；

目标：彻底解决关键问题，化解需求冲突，确认最终方案与标准，输出需求最终确认函。

（三）多轮调研成果衔接

各轮调研成果应及时更新至《需求规格说明书》及调研总报告，补调过程资料纳入过程汇编。建议每轮结束后3个工作日内完成调研科室负责人签字确认，确保需求可追溯、责任清晰。

附件：调研计划表

| 序号 | 调研部门 | 调研时间 | 调研内容 | 所属系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计中心 | 3月2号 | 首页展示内容、当前问题 | 科技统计数据服务平台 |
| 2 |  |  | 数据查询模块展示数据范围、来源、当前问题 |  |
| 3 |  |  | 数据分析模块当前问题 |  |
| 4 |  |  | 数据展示大屏数据范围、来源 |  |
| 5 |  |  | 统计资料当前问题 |  |
| 6 |  |  | 专题应用其它需求 |  |
| 7 | 战略中心 | 3月3号 | 首页展示内容、当前问题 |  |
| 8 |  |  | 数据展示大屏数据范围、来源 |  |
| 9 | 产业中心 | 3月4号 | 数据查询模块展示数据范围、来源、当前问题 |  |
| 10 |  |  | 数据分析模块当前问题 |  |
| 11 |  |  | 统计资料当前问题 |  |
| 12 | 区域中心 | 3月5号 | 专题应用其它需求 |  |
| 13 | 战略中心 | 3月6号 | 首页展示内容、当前问题 | 科技项目全过程平台 |
| 14 |  |  | 项目指南模块当前问题 |  |
| 15 |  |  | 立项申报模块当前问题及需求 |  |
| 16 |  |  | 中期评估模块当前问题及需求 |  |
| 17 |  |  | 结题验收模块当前问题及需求 |  |
| 18 |  |  | 后评估管理模块当前问题及需求 |  |
| 19 |  |  | 资源库 |  |
| 20 |  |  | 个人工作台当前问题及需求 |  |

附件一：调研会议纪要

| 会议纪要（模板） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 文档编号： |
| 地点： |  | 日期及时间： |  |
| 参与人员： 业主单位： 承建单位： |  |  |  |
| 议题： 内容： 决议： （以下无内容） 业主单位代表(签字)承建单位代表(签字)监理机构代表(签字) |  |  |  |

附件二：需求调研记录

| 需求调研记录（模板） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 文档编号： |
| 时间： |  | 地点： |  |
| 调研对象： |  |  |  |
| 调研人员： |  |  |  |
| 调研方式：座谈访谈调查表 |  |  |  |
| 调研内容： 业主单位（签字）承建单位（签字）监理机构（签字） 日期____________日期____________日期____________ |  |  |  |

附件三：软件需求确认单

| 软件需求确认单（模板） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 文档编号： |
| 需求内容： |  |  |
| 业主单位确认： 项目负责人 日期 |  |  |
| 承建单位确认： 项目经理 日期 |  |  |
| 监理机构确认： 监理 日期 |  |  |