# 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

密级：机密

会议名称： 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

会议时间： 2026年2月2日（周一）:13：30-14:30

会议地点： 精进（及线上）

参会人员： 邝秉哲、何赵营、庄晓彬、王琦等

会议主持： 庄晓彬

会议记录： 王元

- 会议内容：

- 参会人员汇报上周工作进展与下周工作计划；

- 讨论总部研发与大市场（电信方）部署环境的网络连接及工具协调问题；

- 讨论支撑科技创新发展服务平台系统版本（电信方系统）与产品交付标准的差距及解决方案；

- 确认年度述职汇报的参与人员范围。

- 会议决议：

- 关于部署环境与工具： 针对总部研发无法直接访问大市场服务器的问题，需配置一台能够访问内网的机器作为中转跳板机。择机进行会议沟通明确解决方式，以提升研发部署效率。

- 关于系统交付标准： 当前电信方提供的系统版本尚达不到提测要求。下周需出具具体技术方案，目标是构建一个业务闭环、符合上线标准的独立系统。具体实施方式（是在电信系统上修改还是与现有系统融合）需在方案中明确。

- 关于年度述职汇报： 确定参与人员范围为项目经理、产品经理、开发负责人以及李勇、国华；交付部其他同事及李勇无需参与此次述职。

- 待办事项：

| 序号 | 事项 | 责任人 | 计划完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 组织远程部署方案及需协调内容沟通会议 | 庄晓彬 | 待定 |
| 2 | - 整理并出具系统整改/融合的具体技术方案 | 王元 | 2026年2月11日（暂定） |

二〇二六年二月二日